江苏苏盐井神股份有限公司第一分公司

编制蒋南盐矿地质环境保护与土地复垦方案

采购文件

采购人：江苏苏盐井神股份有限公司第一分公司

2023年10月

目   录

第一章  采购邀请书

第二章  采购需求

第三章  供应商须知

第四章  采购办法

第五章  评审办法

第六章  合同草案

第七章  响应文件组成及格式附件

- 第一章采购邀请书

- 1、采购条件和方法

- 1.1 采购条件

- 江苏苏盐井神股份有限公司第一分公司编制蒋南盐矿地质环境保护与土地复垦方案已具备采购条件，经江苏苏盐井神股份有限公司第一分公司批准，现邀请贵单位参加本服务项目采购活动。本次采购为资格后审。

- 1.2 采购方法

竞价采购

- 2.采购内容和范围

- 2.1本项目采购内容和范围：

- 编制蒋南盐矿地质环境保护与土地复垦方案技术服务。（详见工作量清单）

- 2.3项目服务期为：自合同签订之日起，至方案提交通过相关主管部门评审、备案日止。

- 2.4服务地点：位于江苏苏盐井神股份有限公司第一分公司采卤车间。

- 2.5服务质量要求或服务标准如下：

- 编制蒋南盐矿地质环境保护与土地复垦方案，并通过相关主管部门评审、备案。

- 2.2本次采购最高限价：130000元（人民币）

- 3.供应商资格要求

- 3.1 供应商资格要求：

参与本项目采购活动的供应商应当是中华人民共和国境内的法人或其他组织，应具备如下条件：

- （1）供应商具有独立承担民事责任和履行合同的能力（提供营业执照（副本）或事业单位法人证书、税务登记证、组织机构代码证或提供三证合一后的营业执照(副本) 加盖公章的复印件，原件备查）。

- （2）供应商法定代表人授权委托书或法人证明（提供加盖公章的原件）。

- （3）资质类别和等级：供应商从事的业务范围含有水文地质和环境地质等（提供加盖公章的证书复印件，原件备查）。

- （4）项目负责人资格要求：具备地质矿产相关专业高级技术职称。（提供项目负责人身份证复印件、与供应商签订的有效期内劳动合同、2023 年 1 月 1日以来任意连续 6 个月以上供应商为其缴纳社保证明及职称证书加盖公章的复印件、学历证明复印件等，原件备查。）

- （5）业绩要求：供应商应当具有承接过同类项目的业绩。供应商具有地质矿产类报告编制的能力及地质工程咨询服务类业绩，提供自 2020 年 1 月 1 日以来相关业绩合同复印件（原件备查），以及合同对应发票复印件（附发票清单明细、所提供发票必须上传到“国家税务总局全国增值税发票查验平台”提供查验，评审时抽查，如无法查验，则视为不合格业绩。）

- （6）信誉要求：供应商的信誉及财务经营状况良好，近3年无违法、违规行为，无行业处罚、惩戒等不良执业记录，没有发生重大质量和重大安全事故。在响应文件递交截止日期前在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站无失信惩戒记录、未被“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）网站列为严重违法失信名单（黑名单）（提供加盖供应商公章的承诺书、在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站下载的“法人和其他组织信用信息概况”、在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）网站出具的“企业信用信息公示报告”。）

- 3.2 供应商不得存在下列情形之一

(1)采购人的职工直接控制或间接控制的公司不得参与本单位的采购活动。

(2)采购人职工有曾在供应商公司任职、兼职或者持有股份（非控股）的，以及与供应商的人员有夫妻、直系血亲、 三代以内旁系血亲或者近姻亲关系的，职工和供应商应当在采购前主动向采购人或其上级单位的主管机构以书面形式进行报告，并提出书面申请，没有获得采购人同意批准的，不得参加本单位的采购活动。

(3)不同供应商单位的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的，不得参加同一标段的采购或者未划分标段的同一采购项目的采购活动。

(4)存在上述关系未主动报告或主动报告未获得同意就参与采购的，该采购响应则视为否决采购。因弄虚作假过关而成交的一经发现成交无效处理，并将其列入单位供应商黑名单、对相关人员严肃追责。

3.3 其他要求：本项目不接受联合体参加采购。

4.技术成果补偿

本次采购对未成交供应商的技术成果不予补偿。

5.采购文件的获取

- 5.1 获取时间

从 2023年10月10日9：00起至2023年10月13日17:00止(北京时间)。

- 5.2 获取方式

供应商提供：确认通知、企业法人营业执照、企业资质、授权委托书、经办人身份证扫描件、供应商联系表、承诺书（承诺书中承诺：在本次采购项目：下关盐矿、蒋南盐矿开发利用方案修编技术服务中，无与采购人存在利害关系可能影响招标采购公正性的法人、其他组织或者个人参加采购响应；无单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段采购响应或者未划分标段的同一招标项目采购响应。承诺如有违反，记入信用档案列入企业不良行为负面清单名单、取消成交资格等有关处理，愿意承担法律责任，给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任等内容）。

上述提供材料加盖供应商公章，发至邮箱：zhuxianghuang@qq.com进行报名，采购人确认后，将采购文件发至报名人邮箱。

5.3 采购文件工本费不收费

5.4 联系人

供应商在购买采购文件时务必填写本次采购业务的联系人，在采购过程中的相关信息将以电邮形式发送该联系人信箱或电话信息短信形式发送到该联系人手机上。

6.响应文件的递交

6.1 递交响应文件截止时间

2023年10月16日14时30分（北京时间)。

6.2 递交地址

6.2.1指派专人送至江苏省淮安市淮安区井神路1号，南门，第一分公司生产技术部。

6.2.2快递方式，邮寄地址（邮寄以快递实际到达时间为准）：江苏省淮安市淮安区井神路1号，南门，苏盐井神第一分公司，收件人：朱翔；收件人联系电话：13813320556。（注：邮寄包裹外包装面注明项目名称）

7.响应文件递交注意事项

逾期递交或未送达指定地点的响应文件，或不按照采购文件要求密封的响应文件，采购人将不予受理。

- 8.确认

- 贵单位收到本邀请书后，请于2023年10月10日8时30分前，以书面形式回复确认是否参加本次采购活动，未在规定时间内回复的，视为放弃本项目采购活动。

9.联系方式

采购人：江苏苏盐井神股份有限公司第一分公司

地 址： 江苏省淮安市淮安区井神路1号

邮 编： 2232000

联系人：朱翔

电 话：13813320556

电子邮箱：zhuxianghuang@qq.com

- 确认通知

- 江苏苏盐井神股份有限公司第一分公司：

- 我方已与         年   月    日收到你方         年   月    日发出的  编制蒋南盐矿地质环境保护与土地复垦方案  参加采购活动的邀请书，并确认 参加   不参加本次采购活动。

- 被邀请单位名称：       （单位公章）

- 委托代理人签字：

年  月   日

供应商联系表

| 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  |  |  |
| 纳税人识别号 |  |  |  |
| 开户行 |  |  |  |
| 开户行账号 |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 项目联系人 |  |
| 项目联系人电话 |  | 项目联系人邮箱 |  |

备注：请准备参与本项目的供应商如实填写（以上信息均为必填内容）后,加盖单位公章扫描版本和word版本邮件至采购人（邮箱：zhuxianghuang@qq.com），同时需得到采购人邮箱确认回复。因供应商填写有误，造成以上信息资料的不实将由供应商承担责任。

第二章采购需求

| 条款号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 项目名称 | 编制蒋南盐矿地质环境保护与土地复垦方案 |
| 1.2 | 服务地点 | 江苏苏盐井神股份有限公司第一分公司采卤车间 |
| 1.3 | 采购范围 | 编制蒋南盐矿地质环境保护与土地复垦方案技术服务 |
| 1.4 | 质量标准 | 编制蒋南盐矿地质环境保护与土地复垦方案，并通过相关主管部门评审、备案。 |
| 1.5 | 预计服务周期 | 自合同签订之日起，至方案通过相关主管部门评审、备案日止 |
| 1.6 | 技术成果补偿 | 不补偿 |
| 1.7 | 服务费 | 固定报价 |

附工作内容清单：

编制蒋南盐矿地质环境保护与土地复垦方案技术服务，包括方案修编工作、方案提供报相关主管部门评审及备案的技术服务（包括评审汇报、解答等技术服务，及评审会务安排等）。

第三章供应商须知

| 供应商资质条件能力和 信誉 | 1.1 | 资质条件 | 供应商应提供相关资质证书副本的复印件，以证明供应商具有承担本项目要求的资质，资质证书包括： （1）提供三证合一后的营业执照(副本)或事业单位法人证书（加盖公章的复印件，原件备查）。 （2）供应商法定代表人授权委托书或法人证明（提供加盖公章的原件）。 （3）供应商从事的业务范围含有水文地质和环境地质等（提供加盖公章的证书复印件，原件备查）。 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.2 | 财务要求 | ☑不适用 □适用；供应商应提供近年财务会计报表复印件，包括口资产负债表、□现金流量表、口利润表等；近年 财务会计报表是指_年至_ 年的 □财务报表 □经内部审计的财务报表 □经外部会计师事务所或审计机构审计的财务报表 |
|  | 1.3 | 业绩要求 | 供应商具有地质矿产类报告编制的能力及地质工程咨询服务类业绩，提供自 2020 年 1 月 1 日以来相关业绩合同复印件（原件备查），以及合同对应发票复印件（附发票清单明细、所提供发票必须上传到“国家税务总局全国增值税发票查验平台”提供查验，评审时抽查，如无法查验，则视为不合格业绩） |
|  | 1.4 | 信誉要求 | 供应商的信誉及财务经营状况良好，近3年无违法、违规行为，无行业处罚、惩戒等不良执业记录，没有发生重大质量和重大安全事故。在响应文件递交截止日期前在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站无失信惩戒记录、未被“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）网站列为严重违法失信名单（黑名单）。（提供加盖供应商公章的承诺书、在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站下载的“法人和其他组织信用信息概况”、在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）网站出具的“企业信用信息公示报告”） |
|  | 1.5 | 项目负责人资格要求 | 具备地质矿产相关专业高级技术职称。（提供项目负责人身份证复印件、与供应商签订的有效期内劳动合同、2022 年 6 月 1 日以来任意连续 6 个月以上供应商为其缴纳社保证明及职称证书加盖公章的复印件、学历证明复印件等，原件备查。） |
|  | 1.6 | 项目管理 班子要求 | 不适用 适用；供应商应提供： 拟委任的主要人员汇总表 拟委任的主要人员简历表 |

2.供应商不得存在的情形

供应商不得存在下列情形之一

（1）与本项目其他供应商的单位负责人为同一人。

（2）与本项目其他供应商存在直接控股关系。

（3)与本项目其他供应商存在管理关系。

（4)近三年内在经营活动中存在严重不良情形，包括：

①被本项目所在地省级以上行业主管部门依法暂停投标、取消参加政府采购活动资格的。

②处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态的。

③进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力情形的。

④根据公司供应商管理要求，被禁止参与采购活动且处于有效期内的。

⑤其他禁止情形： 参加响应供应商之间有控股、管理关系，有关联供应商参加本项目采购活动。

3.本次交易一般规则

表 3-2

| 阶段 | 条款 | 项目 | 规 则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 准备 及其 响应 | 3.1 | 踏勘现场 | 不组织 |
|  | 3.2 | 预备会 | 不组织 |
|  | 3.3 | 分包 | 不允许 |
|  | 3.4 | 响应截止时间 | 见采购邀请书 |
|  | 3.5 | 最高限价 | 最高限价：440000元人民币 |
|  | 3.6 | 响应文件有效期 | 60 日历天（从响应文件递交截止日算起） |
|  | 3.7 | 缔约保证金 | 无须提交 须提交缔约保证金为： 元人民币 缔约保证金形式 电汇（请备注用途为缔约保证金） 采购人指定账户名称、开户银行及其账号如下： 账户名称：江苏苏盐井神股份有限公司第一分公司； 单位地址：淮安市淮安区井神路1号； 开户行：中国建设银行淮安市楚州支行； 银行账号：32001726836052504056 |
|  | 3.8 | 响应文件要求 | 纸质文件正本1份，副本2份（需胶印装订，未胶装作否决处理）； 提交电子版文件1份：响应文件正本盖章后扫描U盘存储，提供电子版U盘响应文件（与正本文件一起密封递交）； 编制说明：响应文件一律采用A4纸装订并选注页码。未注明使用何种语言和币种的，以中文和人民币为准。 |
|  | 3.9 | 响应文件的密封和标记 | 要求密封；响应文件应在密封处加盖公章，标注正本和副本，封皮应注明： 项目名称：编制蒋南盐矿地质环境保护与土地复垦方案 供应商名称： 供应商地址： 联系人及其联系方式： |
|  | 3.10 | 响应文件提交 | 本项目在线下提交纸质响应文件； 响应文件送达地址：江苏苏盐井神股份有限公司第一分公司生产技术部 |
| 文件 开启 及评审 | 3.11 | 响应文件开启会议 | ☑不举行 □举行 会议时间：同响应截止时间 会议地点：采购邀请书中指定地点 |
|  | 3.12 | 开启文件前的密封检查 | 密封情况检查顺序：随机 文件开启顺序：随机 |
|  | 3.13 | 评审小组 | 评审小组5人单数组成，评审专家确定方式：直接聘请 |
|  | 3.14 | 评审办法 | 见第五章评审办法有关条款 |
|  | 3.15 | 成交候选人 | 公示媒介：苏盐井神招标中心官网（http://zbzx.jsjsyh.com/） |
| 确定 成交人 | 3.16 | 成交办法 | 见第四章采购方法有关条款 |
|  | 3.17 | 签订合同 | 见第四章采购方法有关条款 |
|  | 3.18 | 履约担保 | ☑无须提供 □须提供 履约担保形式：电汇或履约保函 履约担保金额：本服务的履约保证金为成交 价格的 / ﹪ 提交时间：合同签订后 15 日历天内 （本服 务合格后无息退还） |
| 其他 | 3.19 | 需要补充的其他内容 | / |

- 4.发生下列情况之一者，视为无效响应行为

- （1）响应文件未密封或未按规定签字、盖章的。

- （2）未按采购文件的规定提交缔约保证金的。

- （3）响应文件未按规定格式填写，或内容与采购文件严重背离的。

- （4）响应文件有两个以上报价的（采购文件允许提交备选方案的除外）。

- （5）质量标准不符合采购文件要求的。

- （6）服务期不符合采购文件要求的。

- （7）报价超过最高限价的。

- （8）供应商不符合国家或者采购文件规定的资格条件。

- （9）响应文件没有对采购文件的实质性要求和条件作出响应。

- （10）其他不符合采购文件要求的情形。

- 5、缔约保证金不予退还的情形

- （1）供应商在规定的要约有效期内撤销响应文件的。

- （2）成交供应商无正当理由拒签合同的。

- （3）成交供应商在签订合同时提出附加条件的。

- （4）成交供应商未按采购文件规定提交履约担保的。

- （5）供应商有行贿、恶意串通、弄虚作假等违法行为的。

- 6、响应文件要求

- 6.1 响应文件包括下列内容

- (1) 响应函及其附录。

- (2）法定代表人证明或授权委托书。

- (3）商务条件和技术参数偏离表。

- (4）资格审查资料。

- (5）响应方案。

- (6) 响应文件的澄清说明等其他有关材料。

- 6.2 响应文件的格式依据项目情况在第七章“响应文件组成及格式附件”中选取。

- 7.异议和投诉

- 依照《国有企业采购操作规范》和《国有企业采购管理规范》有关规定和程序执行。

- 8.本章附件

- 附件1：问题澄清通知

- 附件2：问题的澄清

- 附件3：成交通知书

- 附件4：成交结果通知书

- 附件5：报价表

附件1：问题澄清通知

编号：

(供应商名称)     ：

(项目名称) 的评审小组，对你方的响应文件进行了仔细的审查，现问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

- 请将上述问题的澄清于____年__月__日___时前递交至 江苏苏盐井神股份有限公司第一分公司生产技术部(淮安市淮安区井神路1号)；采用电子文件方式的，应在____年____月____日____时前将原件上传电邮发送指定邮箱。

- (项目名称) 评审小组

- 采购人：____（公章)

- ____年____月____日

- 附件2：问题的澄清

- 编号：

- (项目名称) 评审小组：

- 问题澄清通知(编号：___）已收悉，现澄清如下：

- 1.

- 2.

- 供应商： ____(公章)

- 法定代表人或委托代理人：____（签字）

- ____年____月____日

- 附件3：成交通知书

- (成交供应商名称)：

- 你方递交的响应文件已被我方接受，你方已被确定为成交供应商。

- 成交金额，大写：_________ ，小写：_________。

- 成交内容范围：

- 请你方在接到本通知书后的_____日内到江苏苏盐井神股份有限公司第一分公司与我方签订采购合同。

- 采购人：江苏苏盐井神股份有限公司第一分公司 (公章)

- ____年____月____日

附件4：成交结果通知书

(未成交人名称)：

我方已接受 (成交人名称)_于 (响应日期) 所递交的 (项目名称)响应文件，确定 (成交人名称)为成交供应商。

感谢你单位对我们工作的大力支持！

- 采购人：江苏苏盐井神股份有限公司第一分公司 (公章)

- ____年____月____日

- 附件5：报价表

| 序号 | 服务费用 分项名称 | 数量 | 单价（万元） |  |  | 计算依据 和公式 | 总价(万元) |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 不含 税金额 | 税额 | 价税 合计 |  | 不含 税金额 | 税额 | 价税 合计 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计报价(小写)： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 备注：1.总报价人民币大写：

- 2.项目负责人姓名：              手机号：

- 身份证号码：

- 供应商：                        （单位公章）

- 法定代表人或委托代理人：        签字或盖章)

- ____年____月___

第四章采购办法

| 邀请方式：采购邀请书 |  |
| --- | --- |
| 1．采购准备 | 1.1 供应商提交响应文件截止时间见采购邀请书 1.2 在采购文件约定的时间、地点，供应商应向采购人递交响应文件；响应文件按照采购文件第三章供应商3.9须知要求密封，按照3.10规定提交 1.3 资格审查执行第三章供应商须知1.1-1.6的规定 1.4 响应文件提交截止后，参与响应的供应商数量不足4家的重新发出采购邀请书。 |
| 2．竞价规则 | 2.1 本次竞价为：一次性报价，以供应商编制响应文件要求中的报价 为准，严格按照采购文件报价要求进行填报。 |
|  | 2.2报价范围 2.2.1 报价应包括国家规定的增值税税金，增值税税金按一般计税方法计算（6%税率） 2.2.2报价范围包括：所有报价均以人民币元为计算单位。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价应被视为含税费（包括所得税、增值税等）、工作量清单中所含技术服务费用、因编制技术服务有关的保险、交通、文印、办公、人员劳务等的费用、方案评审相关会务费用，等乙方履行本合同所支出的所有成本、应获得的利润和承担的风险及技术服务过程中可能产生的其他费用等。技术服务费用的数额不受通货膨胀、汇率波动及其他因素变化的影响。在其它情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由报价人自行承担。 |
|  | 2.3竞价地址及时间 2.3.1 竞价地址江苏苏盐井神股份有限公司第一分公司生产技术部 2.3.2 竞价开始时间（同响应文件截止时间），响应文件截止后，供应商未提交报价，不得参与后续阶段的竞争。 |
|  | 2.4本次采购采取竞价采购，评审过程中评审小组认为供应商出价可能低于成本的，或供应商报价明显低于其他报价，供应商不能合理说明或不能提供相关证明材料的，评审小组会认定该供应商以低于成本报价报，有权决定将其报价作无效处理。 |
| 3．成交规则 | 依据评审小组评审结果的排序，推荐的成交候选人数2人，确定排名第一的为成交人 |
| 4.成交结果公告 | 在苏盐井神招标中心官网（http://zbzx.jsjsyh.com/）平台公告成交供应商名单 |
| 5．成交通知书 | 采购人应在确定成交供应商后及时向成交人发出成交通知书 |
| 6.签订书面合同 | 采购人履行相应程序后在 30 日内和供应商签订书面采购合同 |

- 第五章评审办法

- 1.评审办法

- 本次评审采用经评审的合理低价法

- 2.评审

- 2.1 评审方法

- 本次资格审查采用合格制，各评审因素为实质性条款，供应商未实质性响应其中任一条款，其响应文件都将被否决。各响应供应商只有满足资格审查必要合格条件后，方可参加详细评审。

- 2.2 评审程序

- 2.2.1初步评审标准

| 评审环节 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 形式评审 | 供应商名称 | 与营业执照（事业单位法人证书）、资质证书、银行资信证明等证明性证书一致 |
|  | 响应函签字盖章 | 有响应函，有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章 |
|  | 响应文件格式 | 符合采购文件“响应文件格式”要求 |
|  | 报价唯一 | 只有一个有效报价 |
|  | 法定代表人授权委托 | 有授权书，授权书有法定代表人及其委托代理人签字并加盖单位公章 |
|  | 电子文件 | 电子文件一份，电子文件采用正本扫描件，U盘存储 |
|  | 响应文件装订要求 | 纸质文件正本1份，副本2份（需胶印装订，未胶装作否决处理） |
| 资格评审 | 营业执照 | 供应商具备具有独立法人资格；提供三证合一后的营业执照(副本)，或事业单位法人证书 （加盖公章的复印件，原件备查）。 |
|  | 净资产 | ☑不要求 □满足采购公告/邀请书的要求 |
|  | 供应商资格 | 供应商具备工程设计乙级及以上资质或事业单位矿产地质调查与勘察资质（提供加盖公章的证书复印件，原件备查） |
|  | 项目负责人资格 | 具备地质矿产勘查相关专业高级技术职称。（提供项目负责人身份证复印件、与供应商签订的有效期内劳动合同、2022 年 6 月 1日以来任意连续 6 个月以上供应商为其缴纳社保证明及职称证书加盖公章的复印件、学历证明复印件等，原件备查。） |
|  | 供应商具有承接过同类项目的业绩要求 | 供应商应当具有承接过同类项目的业绩。供应商具有地质矿产类报告编制的能力及地质 工程咨询服务类业绩，提供自 2020 年 1 月 1日以来相关业绩合同复印件（原件备查）， 以及合同对应发票复印件（附发票清单明细、所提供发票必须上传到“国家税务总局全国增值税发票查验平台”提供查验，评审时抽 查，如无法查验，则视为不合格业绩） |
|  | 证明材料 | 供应商的信誉及财务经营状况良好，近3年无违法、违规行为，无行业处罚、惩戒等不良执业记录，没有发生重大质量和重大安全事故。在响应文件递交截止日期前在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站无失信惩戒记录、未被“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）网站列为严重违法失信名单（黑名单）。（提供加盖供应商公章的承诺书、在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站下载的“法人和其他组织信用信息概况”、在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）网站出具的“企业信用信息公示报告”） |
| 响应性评审 | 报价 | 没有超过最高限价 |
|  | 工作总进度 | 符合采购文件第二章“采购需求”的规定 |
|  | 响应文件有效期 | 满足采购文件的规定 |
|  | 缔约/履约保证金 | 满足采购文件的规定 |
|  | 商务偏差 | 无采购人不能接受的偏差内容 |
|  | 联合体参加采购 | 本项目不接受联合体参加采购。 |
|  | 其他 | 无法律法规及采购文件规定的其他无效响应内容 |

- 说明：初步评审活动依照形式评审、资格评审、响应性评审顺序进行，前一个环节不符合采购文件要求的不得进入下一个环节。

- 2.2.2详细评审

☑不评审

□对各供应商商务条件的非价格因素进行评审，汇总并确定各供应商经评审的合

同价格。

主要非价格因素表

| 序号 | 主要因素 | 折价内容 | 折价办法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | □运输费用 | 由采购人支付的货物运到现场的运费和保险费；其他由采购人可能支付的额外费用，如运输超大件设备需要对道路加宽、桥梁加固所需支出的费用等 | 采购人额外支付的费用以项目市场价计入评审价 |
| 2 | □不同货币价格调整 | 按采购文件规定的价格调整方式，调整各供应商的报价 | 对不同币值报价按照采购文件规定截止日前28天的外汇中间价折算人民币报价 |
| 3 | □竣工期、交货期或服 | 竣工期、交货期或服务期限的偏差在采购文件所允许的范围内的响应文件，根据采购文件的规定，将竣工期、交货期或服务期限偏差折算成价格因素，计入评审价中 | 将允许偏差范围内采购人的直接损失计入评审价 |
| 4 | □付款条件 | 响应文件中所提的支付条件，在采购文件允许的偏离范围内，根 据采购文件规定的贴现率计算出其净现值，差值计入评审价中 | 当日中国人民银行的贴现率计算净值，其差值计入评审价 |
| 5 | □备品备件及售后服务 | 采购文件要求供应商在报价之外单报该笔费用，应将其加到报价后进行评审；采购文件未做出“包括”或“不包括”的规定，应计算出该部分内容可能产生的合价后，将其加到报价后进行评审 | 同左 |
| 6 | □优惠条件 | 供应商承诺给采购人的其他优惠，以采购文件规定的截止日期为准，并按采购文件规定的换算方法贴现折算后，作为评审价格因素 | 采购文件规定截止日前28 天为计算贴现时间 |
| 7 | □其他可能折算为价格的因素 | 按对采购人有利或不利的原则，对实施过程中必然发生，而在响应文件中又属于明显漏项的部分，应给予相应的补项，计入评审价 | 同左 |

2.2.3评审结果

评审小组评审后，按评审价格从低到高次序确定最终的排列名次，并推荐 2

名合格的成交候选人。如果价格得分相同，可采取随机抽取的方式确定成交供应商。

- 第六章合同条款

技 术 服 务 合 同

本技术服务合同（以下简称“合同”或“本合同”）由以下双方于【      年  月   日】和【江苏省淮安市淮安区】签订：

甲    方：  江苏苏盐井神股份有限公司第一分公司

联系地址：  江苏淮安市淮安区井神路一号

乙    方：

联系地址：

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，经双方协商一致，就乙方向甲方提供技术服务事宜，达成如下合同条款，以兹共同遵守。

- 服务内容

- 乙方应当按照合同规定，向甲方提供江苏苏盐井神股份有限公司下关盐矿、蒋南盐矿开发利用方案修编（以上简称方案修编）技术服务。技术要求：（1）方案修编符合行业规范、国家标准等要求；（2）方案修编，符合江苏省自然资源厅评审要求，并通过省厅评审及备案。（3）方案提供报江苏省自然资源厅评审及备案的技术服务（包括评审汇报、解答等技术服务，及评审会务安排等）

- 为保证乙方有效进行技术咨询工作，甲方应当向乙方提供下列协作事项：

（1）提供设计委托书；

（2）提供编制文件所需的资料文件等；

（3）按合同约定支付设计费；

（4）为编制人员赴现场提供便利；

- 服务期限

本合同项下，乙方为甲方提供技术服务的期限为：

2.1合同生效后，在甲方提供的资料满足开工条件后乙方20个工作日内完成本项目《江苏苏盐井神股份有限公司下关盐矿开发利用方案》和《江苏苏盐井神股份有限公司蒋南盐矿开发利用方案》编制。

- 2.2方案编制完成后，乙方负责方案提供报江苏省自然资源厅评审及备案的技术服务（包括评审汇报、解答等技术服务，及评审会务安排等）至方案通过评审及备案日止。

- 服务成果及验收

- 乙方应按本合同的要求向甲方提交服务成果，包括：

- 3.1下关盐矿和蒋南盐矿各提交最终成果文字稿捌本及相对应的PDF和word电子文档一套，供甲方使用。

- 3.2乙方编制完成的方案，获得省厅评审通过及备案。甲方获得评审意见及备案证明。

- 3.3甲方收到乙方提交的服务成果后，应当通知乙方共同对服务成果进行验收。验收结束后，双方验收代表应当签署验收记录。验收记录是乙方要求甲方支付技术服务费用的必备付款凭证。

- 3.4技术咨询工作成果的验收方法：《江苏苏盐井神股份有限公司下关盐矿开发利用方案》和《江苏苏盐井神股份有限公司蒋南盐矿开发利用方案》确保通过江苏省自然资源厅评审及备案。

- 3.5验收的时间和地点根据报告编制进展情况，由甲方确定。

- 技术服务费用

- 本合同项下技术服务费用为       元整 （大写       ） ，含税6%，税金      元整。

- 技术服务费用为乙方提供本合同项下技术服务及完整履行本合同后甲方应支付的全部对价和报酬。

- 前款约定的技术服务费用已经包括但并不限于：税费（包括所得税、增值税等）、工作量清单中所含技术服务费用、因编制技术服务有关的保险、交通、文印、办公、人员劳务等的费用、方案评审相关会务费用等乙方履行本合同所支出的所有成本、应获得的利润和承担的风险及技术服务过程中可能产生的其他费用等。技术服务费用的数额不受通货膨胀、汇率波动及其他因素变化的影响。

- 乙方应自行缴纳依法应负的税费，并保障甲方不因乙方未交纳或未足额交纳税费而受到牵连。

- 付款流程

- 付款进度：合同签订后10个工作日内，甲方支付乙方   万元预付款（项目启动后转为编制服务费）；乙方提交《江苏苏盐井神股有限公司下关盐矿开发利用方案》和《江苏苏盐井神股有限公司蒋南盐矿开发利用方案》正式稿，并通过江苏省自然资源厅评审及备案后，甲方按照约定期一次性支付余款    万元整。所有付款均需乙方提前向甲方开具等额发票。

- 乙方应当按照付款进度向甲方开具有效税务发票并提交支持文件。如乙方逾期【 60 】日内未向甲方提供有效税务发票及相关支持文件，应视为乙方自动放弃对相应阶段服务费用的付款请求权。

- 甲方收到符合本合同第5.2条规定的有效税务发票和支持文件后，经核对无误的，应于收到该等发票和支持文件之日起【 30 】日内将应付款支付给乙方。如果甲方对乙方提交的该等发票和支持文件全部或部分有异议，应及时通知乙方，乙方应根据甲方要求修改并重新开具发票。乙方因甲方异议重新开具的发票，付款期限从甲方收到该等重新开具的发票之日起计算。

- 甲方或甲方指定的第三方将应付款支付至乙方指定的如下银行账户：

开户名称：

银行账号：

开 户 行：

- 知识产权

  - 乙方提交的服务成果的知识产权归甲方所有。

  - 乙方在为甲方提供技术服务的过程中所产生的所有知识产权归甲方所有。

- 保密

  - 乙方及其人员在本合同履行过程中所获得的甲方的所有信息和与技术服务相关的记录、数据、报告等资料均属甲方的商业秘密。未经甲方书面同意，乙方及其人员不得披露、使用、转让、复制或允许第三方使用上述信息或者资料。

  - 本条有关保密的约定，不因本合同终止或者解除而失效。

- 违约责任

  - 甲方对提供的设计基础资料负责。由于甲方提供基础资料、设计原则发生错误造成返工，应赔偿返工费并延长工期；

  - 乙方对设计质量负责。由于乙方原因造成设计文件质量不合格时，其返工费用由乙方承担；

  - 合同履行期间，由于甲方要求解除合同（非乙方原因）,编制工用未开展时，或乙方已经开始编制工作的，完成的工作量在百分之【五十】以内时，乙方不予退还预付款；乙方完成的工作量超过百分之【五十】未通过省厅评审备案时，则应支付总报酬的百分之【五十】。

  - 本合同生效后，乙方不履行合同时，返还全部定金；

  - 乙方未按照本合同约定的时间完成各项服务工作的，每逾期一日，甲方有权要求乙方支付服务费用百分之【 零点五 】的金额作为违约金。如逾期超过【 三十 】日，甲方有权解除本合同；乙方应向甲方支付本条所约定的违约金并赔偿甲方因此遭受的全部直接和间接损失，该部分违约金不超过合同总额的20%，同时，乙方应当偿还甲方已支付的服务费用。

  - 未经甲方同意，乙方擅自进行转让、分包，甲方有权解除本合同，乙方应退还甲方已支付的全部款项，并支付转让、分包部分服务费用百分之【二十】的违约金，乙方应同时赔偿甲方因此遭受的全部直接和间接损失，该部分违约金不超过合同总额的20%。

  - 乙方违反本合同有关保密的约定，甲方有权要求乙方支付服务费用百分之【 二十 】的金额作为违约金，并且甲方可提前解除合同并要求乙方赔偿全部直接和间接损失。

- 适用法律和争议解决

  - 本合同适用中华人民共和国民法典。

  - 因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。如经协商后【六十】日内争议不能解决，双方同意将争议按照以下第_（1）_种方式处理：

（1）在甲方所在地法院进行诉讼；

（2）仲裁委员会按照该会当时有效的仲裁规则仲裁裁决。仲裁裁决为终局裁决，对双方均具有约束力。仲裁地点为【  】。

  - 争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行本合同。

- 联系人

  - 除非双方另有明确约定，任何一方根据本合同向另一方提供资料和发送通知或者在服务过程中需要对相关技术问题进行澄清、咨询的联系人和联系方式如下：

| 甲方联系人： | 乙方联系人： |
| --- | --- |
| 电话： 传真： | 电话： 传真： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |

- 合同期限

  - 本合同自双方授权代表签字并盖章之日起生效，至双方的权利、义务履行完毕之日终止。

- 合同终止

- 如发生以下任一情形，经书面通知乙方，甲方有权立即终止本合同：

- 乙方延期交付工作成果【30 】日的；

- 乙方发生其他严重违约，且未在甲方要求的期限内纠正。

- 无论基于何种原因，经提前【三十】日书面通知乙方，甲方有权随时终止本合同。乙方收到甲方终止合同的书面通知后，应立即停止履行与本合同相关的工作，并对已履行的部分进行结算。甲方收到乙方的结算要求后，应与乙方协商结算技术服务费用，结算费用以乙方为履行合同已实际发生的直接、合理费用为限，乙方应提供书面证明文件。

- 转让和分包

- 未经甲方事先书面同意，乙方不得将其在本合同项下的任何权利和义务全部或部分转让给任何第三方，包括乙方关联企业。

- 未经甲方事先书面同意，乙方不得将本合同分包给任何第三方，包括乙方关联企业。

- 乙方不得将本合同转包给第三方。

- 其他

- 本合同附件是本合同的有效组成部分。本合同未尽事宜由双方协商后通过签署书面补充协议确定。补充协议是本合同的组成部分。

- 本合同一式【 陆 】份，甲、乙双方各执【 叁 】份，具有同等法律效力。

- 本合同系各方当事人反复协商、讨论的结果，合同的内容不是一方当事人事先拟定的。本合同不属于格式合同，条款内容不属于格式条款。

（本页无正文，为签章页）

| 甲方：江苏苏盐井神股份有限公司第一分公司 | 乙方： |
| --- | --- |
| （章） | （章） |
| 授权代表签字： | 授权代表签字： |
| 签订时间： 年 月 日 | 签订时间： 年 月 日 |

##### 江苏苏盐井神股份有限公司下关盐矿、蒋南盐矿

##### 开发利用方案修编技术服务保廉合同

甲方（招标人）：江苏苏盐井神股份有限公司第一分公司

乙方（中标人）：

为加强对招投标工作的监督管理，依法规范招投标工作及合同签订，严格落实招投标工作纪律和有关要求，防止违法违纪行为的发生，甲、乙双方签订本合同。

##### 一、甲方责任

1.不利用工作之便接受乙方赠送的礼品、礼金、各种有价证券及其他支付凭证等。

2.不利用工作之便接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

3.不利用工作之便为亲友谋取私利，让其从事与投标人关的材料供应、工程分包、装潢、运输等活动。

4.不在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

5.不参加由乙方提供的宴请、娱乐、旅游等消费活动。

##### 二、乙方责任

#### 1.不以任何名义向甲方人员赠送钱物。

2.不以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方或个人支付的任何费用。

3.不弄虚作假、偷工减料，不提供假冒伪劣或不符合国家标准的劣质产品。

#### 4.不损害甲方利益。

##### 三、甲、乙双方共同责任

1.不在非公务场合谈业务。

2.不一对一谈业务。

3.不以任何名义互相宴请。

4.分别对双方所属人员经常进行法制教育和廉政教育。

5.互相监督，发现重大违规违纪违法现象时，可向双方监察部门举报。

##### 四、违约责任

1.如甲方人员违反本合同，所在单位领导必须按照有关规定对其进行严肃处理，并将处理结果上报江苏省盐业集团公司纪检监察部门。同时，向乙方通报处理结果。

2.乙方人员涉及本合同违约，甲方将视违约情节轻重，对乙方采取警告、中止执行合同、宣告中标无效、取消1-3年在江苏省盐业集团公司投标资格等处理措施。

五、甲方纪检监察部门约请乙方纪检监察部门对本合同的履行情况进行监督检查。商务合同执行后，请乙方单位向甲方提供《保廉合同执行情况反馈意见》。

六、本合同随招标文件一并发布，随中标项目商务合同一并签订。

七、本合同有效时间和中标项目商务合同的有效时间一致。

八、本合同经双方代表签字盖章后生效。

甲方代表（签字）：                  乙方代表（签字）：

单位（盖章）：                      单位（盖章）：

2022年 月  日

- 第七章响应文件组成及格式附件

目 录

1.响应函及其附录

2.法定代表人证明或授权委托书.

3.商务条件/技术参数偏离表

4.资格审查资料

5.响应方案

6.响应文件澄清说明等其他有关材料

1.响应函及其附录

1.1 响应函

致：江苏苏盐井神股份有限公司第一分公司：

1.我方已仔细研究了 江苏苏盐井神股份有限公司下关盐矿、蒋南盐矿开发利用方案修编技术服务采购文件的全部内容，愿意以含税价人民币(大写)    ，(小写)    的报价(其中不含税价为     ；增值税为 6% ）提供本项目服务并按合同约定履行义务。

2.我方的响应文件包括以下内容：

（1）响应函及其附录（报价表）、信誉要求证明材料

（2）法定代表人证明或授权委托书

（3)商务条件/技术参数偏离表。

（4）资格审查资料

（5）响应方案。

（6）其他材料

响应文件的上述组成部分如有不一致的内容，以响应函为准。

3.我方承诺除商务条件/技术参数偏离表列出的偏差外，我方响应采购文件的全部要求。

4.我方承诺在采购文件有效期内不撤销响应文件。

5.如我方成交，我方承诺：

（1）在收到通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件。

（3）按照采购文件的要求提交履约保证金。

（4）在合同期限内完成合同规定的全部义务。

6.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在采购公告/邀请书中供应商不得存在的情形。

7.                 （其他补充说明）。

供应商：						（盖章）

法定代表人或委托代理人：						（签字）

年	月	日

1.2 报价一览表

项目名称；

货币单位：万元（人民币）

| 序号 | 服务费用 分项名称 | 数量 | 单价（万元） |  |  | 计算依据和公式 | 总价(万元) |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 不含税金额 | 税额 | 价税 合计 |  | 不含税金额 | 税额 | 价税 合计 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：响应报价应包含采购文件第四章2.1条款范围，提供服务直至达到要求结果所付出的直接费用等所有费用。供应商若有漏项则自行承担相关风险；若报价有虚增项目或数量，结算时相应扣除该部分费用。

供应商：						（盖章）

法定代表人或委托代理人：						（签字）

年	月	日

1.3供应商根据“第三章供应商须知”3.1信誉要求提供相关证明材料。建议按以下顺序提供：

（1）加盖供应商公章的承诺书，格式建议如下：

承诺书

江苏苏盐井神股份有限公司第一分公司：

我单位参加江苏苏盐井神股份有限公司第一分公司 下关盐矿、蒋南盐矿开发利用方案修编技术服务 项目采购响应，承诺如下：

- 1、我单位的信誉及财务经营状况良好，近3年无违法、违规行为，无行业处罚、惩戒等不良执业记录，没有发生重大质量和重大安全事故。在响应文件递交截止日期前在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站无失信惩戒记录、未被“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）网站列为严重违法失信名单（黑名单）。

- 2、无与采购人存在利害关系可能影响招标采购公正性的法人、其他组织或者个人参加采购响应；无单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段采购响应或者未划分标段的同一招标项目采购响应；无有关联供应商参加本项目采购活动。承诺如有违反，记入信用档案列入企业不良行为负面清单名单、取消成交资格、没收缔约保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

供应商：                  （单位公章）

年    月    日

- （2）在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站下载的“法人和其他组织信用信息概况”

- （3）在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）网站出具的“企业信用信息公示报告”

2、法定代表人证明或授权委托书

2.1法定代表人证明格式

法定代表人证明

供应商：

单位性质：

地  址：

成立时间：

经营期限：

姓  名：             性  别：

年  龄：              职  务：

系    （供应商名称）                          的法定代表人。

特此证明。

粘贴法定代表人身份证原件正反面的扫描件

供应商：                  （单位公章）

年    月    日

2.2法人授权委托书

授权委托书

本人（姓名） 系（供应商名称）的法定代表人，现授权（姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、提交、撤回、修改（项目名称、项目编号、标段/标包号）的服务响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于     年     月     日至    年     月     日有效，代理人无转委托权。

特此声明。

粘贴被授权人身份证原件正反面的扫描件

供应商：               （单位公章）

法定代表人：               （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                （签字或盖章）

身份证号码：

年   月    日

3. 商务条件/技术参数偏离表

商务条件偏离表

项目名称：	江苏苏盐井神股份有限公司下关盐矿、蒋南盐矿开发利用方案修编技术服务

| 序号 | 采购文件商务条款 | 响应文件的商务条款 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务期限 | 合同第二条 |  |  |
| 2 | 付款方式 | 合同第五条 |  |  |

注：对不满足采购文件要求的部分，必须明确如实填写并说明原因。

4.资格审查资料

4.1供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 口员工总人数： |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

注：本表后应附企业法人营业执照、资质证书副本等材料的复印件。

4.2拟委任的主要人员汇总表

| 序号 | 本项目任职 | 姓名 | 职称 | 专业 | 执业或职业资格证明 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 |  |

4.3主要人员简历表

| 姓名 |  | 年龄 |  | 执业或职业资格证书名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 学历 |  | 拟在本项目任职 |  |
| 工作年限 |  |  |  | 从事类似工作年限 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目 |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |

注：供应商应根据供应商须知中的要求在本表后附相关证明材料。

4.4 2020年以来类似项目情况表

类似项目业绩清单

项目名称：

| 序号 | 年份 | 项目 名称 | 合同 金额 | 委托 内容 | 委托 单位 | 所附证明材料在本响 应文件中的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |

注：本表后应附2020年以来（以合同签订时间为准）合同以及合同对应发票复印件，并加盖本单位公章。

5.响应方案

5.1 整体服务方案

（内容由供应商自拟）

5.2 服务质量保证措施

(内容由供应商自拟)

5.3 合理化建议及特色服务

（内容由供应商自拟）

5.4 采购需求中所需的全部内容

5.5 供应商认为需加以说明的其他内容

6.响应文件澄清说明等其他有关材料

供应商须知前附表规定的材料或供应商认为需要补充的其他内容，由供应商按实际情况提供或补充。